Приложение № 1

к приказу от 09.01.2017 г. №01/01-09

ПЛАН

мероприятий по подготовке МДОУ детский сад №20 «Умка»

к новому 2017/2018 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Пропитка деревянных перекрытий огнезащитным составом с предоставлением соответствующего акта | заведующая | июнь 2017 |
| 2 | Обучение ответственных лиц пожарно-техническому минимуму | заведующая | январь 2017 |
| 3 | Обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму | заведующая | апрель 2017 |
| 4 | Отработка плана эвакуации на случай пожара | заведующая | апрель, сентябрь 2017 |
| 5 | Проверка технического состояния АПС с отметкой в журнале по техническому обслуживанию | завхоз с представителями обслуживающей организации | ежемесячно |
| 6 | Проверка системы автоматического включения эвакуационного освещения при прекращении электропитания с составлением акта | заведующая | апрель, сентябрь 2017 |
| 7 | Проверка состояния систем и средств противопожарной защиты (АПС и СО, система дымоудаления) с составлением акта | заведующая | апрель, сентябрь 2017 |
| 8 | Инструктаж с сотрудниками по пожарной безопасности с регистрацией в журнале | завхоз | февраль, август 2017 |
| 9 | Испытание пожарных наружных гидрантов и внутренних кранов пожаротушения с предоставлением соответствующего акта | завхоз | май 2017 |
| 10 | Приведение в соответствие системы дымоудаления (ремонт противопожарного клапана) | заведующая | по мере финансирования |
| 11 | Окраска аварийной противопожарной металлической лестницы -1 шт. | завхоз | май 2017 |
| Охрана труда и электробезопасность |
| 12 | Инструктаж с сотрудниками по электробезопасности с регистрацией в журнале | завхоз | февраль, август 2017 |
| 13 | Испытание спортивного оборудования, гимнастических снарядов, проверка состояния прогулочных и спортивной площадок с предоставлением соответствующих актов | инструктор по ф/к старший воспитатель | июль 2017 |
| 14 | Обучение ответственных по электробезопасности | заведующая | март 2017 |
| 15 | Обучение правилам оказания первой медицинской помощи | заведующая | август 2017 |
| 16 | Организация мероприятий с детьми, родителями по безопасности дорожного движения | старший воспитатель | апрель, август 2017 |
| 17 | Организация мероприятий с детьми, родителями по противопожарной безопасности | старший воспитатель | июль 2017 |
| 18 | Обновление уголков безопасности | воспитатели по группам | март 2017 |
| 19 | Корректировка планов работы по охране труда, профилактика детского травматизма, безопасности дорожного движения | заведующая | по мере необходимости |
| Выполнение санитарно-гигиенических требований |
| 20 | Прохождение лицензирования медицинского блока | заведующая | по мере финансирования |
| 21 | Организация гигиенической подготовки сотрудников | заведующая | май 2017 |
| 22 | Подготовка территории детского сада | завхоз | июль 2017 |
| 23 | Замена песка в песочницах | завхоз | май 2017 |
| 24 | Очистка светильников и оконных стекол от пыли и грязи | завхоз | май 2017 |
| 25 | Прохождение медосмотра персоналом | заведующая | декабрь 2016 |
| Антитеррористическая безопасность |
| 26 | Инструктаж с сотрудниками по антитеррористической безопасности с регистрацией в журнале | заведующая | май 2017 |
| 27 | Обслуживание тревожной сигнализации | завхоз | постоянно |
| 28 | Проверка состояния ограждения территории | завхоз | постоянно |
| 29 | Корректировка плана антитеррористической защищенности МДОУ | заведующая | по мере необходимости |
| 30 | Приведение в соответствие системы видеонаблюдения в детском саду | заведующая | По мере финансирования |
| Ремонтные работы |
| 31 | Ремонт балкона главного входа с северной стороны | заведующая | По мере финансирования |
| 32 | Покупка водонагревателей -2 шт., и промышленного кипятильника -1шт в пищеблок | заведующая | По мере финансирования |
| 33 | Косметический ремонт тамбура главного входа (восточная сторона) | завхоз | июнь 2017 |
| 34 | Окраска ж/б внутренней лестницы вход на 2-й этаж | завхоз | август 2017 |
| 35 | Замена дверей в помещениях повала | заведующая | По мере финансирования |
| 36 | Устройство ограждения на четырех ясельных прогулочных участках | заведующая | По мере финансирования |
| 37 | Замена светильников освещения в подвальных помещениях | заведующая | По мере финансирования |
| 38 | Ремонтные работы на системе канализации в групповых помещениях | завхоз | По мере финансирования |
| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |
| 39 | Проведение общего осмотра здания к работе в зимних условиях | завхоз | август 2017 |
| 40 | Ремонтные работы на системе водяного узла вентиляции, установка автоматики | заведующая | По мере финансирования |
| 41 | Опрессовка и промывка системы отопления | завхоз | август 2017 |
|  | Другие виды работ |  |  |
| 42 | Инвентаризация библиотечного фонда | старший воспитатель | июнь 2017 |
| 43 | Корректировка инструкций | заведующая | август 2017 |